Załącznik nr 3 do umowy

Wskaźniki  Projektu Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT
Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu zaplanował następujące wskaźniki produktu:

	WSKAŹNIKI PRODUKTU

	L.p.
	Wskaźnik produktu
	Źródło danych
	Jedn. Miary
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Wartość docelowa

	1
	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
	Dokumenty kadrowe/umowa o pracę (ewidencja WODIiP w Opolu)
	szt./EPC
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Beneficjent/WODiP zatrudni osobę do prowadzenia projektu. Zatrudnienie będzie potwierdzone przez Lidera Projektu umową o pracę/umową cywilnoprawną, która zostanie utrzymana do zakończenia finansowego projektu. Analiza dokumentów kadrowych odbędzie się 2 razy do roku.

	2
	Ilość uruchomionych PIAP
	Dokumentacja techniczna, Faktury zakupu/inne równoważne dokumenty księgowe wraz z Protokołami Odbioru Lidera Projektu i Partnerów Projektu.
	szt.
	0
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	111

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Projekt przewiduje zakup i uruchomienie 111 szt. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, zainstalowanych w placówkach oświatowych. Wskaźnik zostanie poddany monitoringowi przez Lidera Projektu oraz Partnerów bezpośrednio po dokonaniu zakupów na podstawie dokumentacji technicznej i faktur zakupu lub innych równoważnych dokumentów księgowych oraz Protokołów Odbioru oraz na podstawie corocznego raportu placówek oświatowych przygotowywanego od zakończenia projektu przez okres trwałości projektu. Monitoring PIAP-ów opierać się będzie także o okresowe i końcowe sprawozdania i wnioski o płatność sporządzane przez Lidera Projektu i przedstawiane Instytucji Zarządzającej w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie o dofinansowanie projektu.

	3
	Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem)
	Faktury zakupu/inne równoważne dokumenty księgowe wraz z Protokołami Odbioru Lidera Projektu i Partnerów Projektu
	szt.
	0
	9708
	0
	0
	0
	0
	0
	9708

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Pomiar wskaźnika dokonany zostanie przez Lidera Projektu oraz Partnerów i placówki oświatowe na podstawie faktur zakupu lub innych równoważnych dokumentów księgowych i Protokołów Odbioru prac. Monitoring przeprowadzany będzie również na koniec każdego roku od zakończenia projektu w formie rocznego raportu z kontroli stanu technicznego sprzętu, przygotowywanego przez placówki oświatowe. Monitoring wskaźnika prowadzony będzie również przy okazji sporządzania wniosków o płatność i sprawozdań, składanych do Instytucji Zarządzającej w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.


Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu zaplanował następujące wskaźniki rezultatu:

	WSKAŹNIKI REZULTATU

	L.p.
	Wskaźnik rezultatu
	Źródło danych
	Jedn. Miary
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Wartość docelowa

	1
	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
	Nie dotyczy
	szt./EPC
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Nie dotyczy

	2
	Liczba szkół podłączonych do Internetu szerokopasmowego
	Dane techniczne, dane Lidera Projektu i Partnerów o użytkownikach sieci poprzez ewidencję umów partnerskich
	szt.
	0
	0
	111
	0
	0
	0
	0
	111

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Wskaźnik zostanie poddany monitoringowi przez Lidera Projektu oraz Partnerów, bezpośrednio po uzyskaniu przez szkoły dostępu do Internetu szerokopasmowego na podstawie danych technicznych np. Protokołów Odbioru oraz od momentu zakończenia projektu co rok przez okres trwałości projektu na podstawie zawartych umów między Województwem Opolskim a każdym z 64 Partnerów. Monitoring realizacji przedsięwzięcia opierać się będzie także o okresowe i końcowe sprawozdania i wnioski o płatność przedstawiane Instytucji Zarządzającej w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie o dofinansowanie projektu.

	3
	Liczba szkół podłączonych do Internetu szerokopasmowego, w tym na obszarach wiejskich
	Dane techniczne, dane Lidera Projektu i Partnerów o użytkownikach sieci poprzez ewidencję umów partnerskich
	szt.
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	40

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Wskaźnik zostanie poddany monitoringowi przez Lidera Projektu oraz Partnerów, bezpośrednio po uzyskaniu przez szkoły dostępu do Internetu szerokopasmowego na podstawie danych technicznych np. Protokołów Odbioru oraz od momentu zakończenia projektu co rok przez okres trwałości projektu na podstawie zawartych umów między Województwem Opolskim a każdym z Partnerów. Monitoring realizacji przedsięwzięcia opierać się będzie także o okresowe i końcowe sprawozdania i wnioski o płatność przedstawiane Instytucji Zarządzającej w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie o dofinansowanie projektu.

	4
	Liczba podmiotów korzystających z usług regionalnego centrum danych
	Dokumentacja techniczna, wydruki z systemu komputerowego centrum danych dokonywane przez Lidera Projektu 
	szt.
	0
	0
	175
	0
	0
	0
	0
	175

	Opis metodologii monitoringu wskaźnika: Monitoring prowadzony będzie przez Lidera Projektu na podstawie dokumentacji technicznej, bezpośrednio po dokonaniu zakupu i wdrożeniu systemu oraz od momentu zakończenia projektu co rok przez okres trwałości projektu na podstawie wydruków z systemu komputerowego regionalnego centrum danych. Monitoring realizacji przedsięwzięcia opierać się będzie także o okresowe i końcowe sprawozdania i wnioski o płatność przedstawiane Instytucji Zarządzającej w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie o dofinansowanie projektu.


Gmina* …………., z siedzibą w ……….., ul. …………., reprezentowana przez: 

……………. – Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy, 

Zwana w treści Umowy „Partnerem”
lub
Powiat* …………., z siedzibą w ……….., ul. …………., reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają: 
……………. – Starosta
………………. – Wicestarosta 

Zwanym w treści Umowy „Partnerem”

*wypełnić odpowiednio dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjmuje 

do wiadomości i wspólnego realizowania ww. Wskaźniki projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”
 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT.
                














ZA PARTNERA PROJEKTU
